HealthAI-Platform 企业级健康智能体技术白皮书

1. 项目概述

1.1 项目定位

HealthAI-Platform 是一款基于 LangGraph 与混合知识架构的企业级垂直领域健康智能体（AI Agent）。平台面向泛健康人群，旨在提供全栈式 AI 健康管理服务，解决通用大模型在医疗健康场景下的落地难题。

1.2 核心痛点与解决方案

针对当前健康 AI 应用的三大核心痛点，本项目提出了针对性的技术解决方案：

| 核心痛点 | 解决方案 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 数据幻觉 | 权威知识溯源 | RAG + 权威知识库：严格限定检索源为卫健委等权威机构发布的“金标准”内容，从根源杜绝瞎编乱造。 |
| 缺乏实操性 | 精确工具调用 | Function Call：实现精确的营养计算、数据库查询及外部 API 调用，拒绝模糊估算。 |
| 合规风险 | 安全围栏机制 | 合规性校验：在生成环节强制校验内容合规性，确保输出符合医疗安全规范。 |

1.3 V1.0 核心目标

“保准确、建闭环”：确保健康问答的绝对权威性，同时打通数据反馈链路，为后续的知识自进化预留标准接口。

2. 核心技术栈

项目采用现代化异步架构，兼顾高性能与工程化落地能力。

| 技术领域 | 技术选型 | 核心说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心编排 | LangGraph + LangChain | 构建多步状态机工作流，实现意图路由、工具调用、RAG 检索的复杂逻辑编排。 |
| 后端服务 | FastAPI + Uvicorn | 原生异步 async/await 支持，提供高性能 SSE 流式响应 API。 |
| 数据校验 | Pydantic V2 | 强类型数据验证，确保请求/响应序列化的安全性与稳定性。 |
| 结构化存储 | PostgreSQL + SQLAlchemy | 存储食物营养表、用户画像、反馈数据等强结构化业务信息。 |
| 向量存储 | ChromaDB | 存储非结构化权威指南、专家经验的向量化 Embedding，支持语义检索。 |
| 大模型基座 | Zhipu GLM-4-Flash | 支持 128K 长文本上下文与高精度 Function Call 工具调用。 |
| 前端交互 | Streamlit | 快速搭建 Web 演示原型，支持侧边栏参数配置与流式对话渲染。 |
| 部署运维 | Docker & Docker Compose | 容器化一键部署，统一编排 FastAPI、PostgreSQL、ChromaDB 等服务。 |
| 数据处理 | sentence-transformers | 生成高质量文本 Embedding，支撑向量检索的语义匹配能力。 |

3. 三层数据架构设计

系统采用“经验-交互-反馈”三层架构，确保知识权威性与系统成长性。

3.1 权威知识底座（经验层）

- 数据来源：卫健委科普文件、标准营养数据库、专家视频/文章经验。

- 存储策略：

  - 结构化数据（如营养表）→ 存入 PostgreSQL nutrition_facts 表，支持精确 SQL 查询。

  - 非结构化文本（如专家文章）→ 切片后存入 ChromaDB，支持语义 RAG 检索。

- 核心价值：RAG 检索源头严格限定为“金标准”，Prompt 强制要求携带 source_tag，从根源杜绝幻觉。

3.2 智能交互中枢（LangGraph 状态机）

- AgentState 设计：

  - messages：完整对话历史。

  - user_profile：用户画像（身高、体重、BMI、减脂目标等）。

  - retrieved_docs：当前轮次检索到的权威文档片段。

- 节点编排逻辑：

  - Router Node：意图识别（闲聊 / 权威问答 / 营养计算 / 计划制定）。

  - Retrieval Node：知识问答路径，从 ChromaDB 检索经验层数据。

  - Tool Node：计算路径，通过 Function Call 调用 SQLAlchemy 查询营养表。

  - Generator Node：汇总检索结果与计算数据，生成带引用的最终回复。

- 个性化能力：基于 user_profile 字段实现带过滤条件的精准检索（千人千面）。

3.3 动态数据闭环（反馈层）

- 数据表：user_feedback。

- 字段设计：id, question, answer, rating, expert_correction。

- 核心价值：作为系统的“感知神经”，即使 MVP 阶段功能极简，后端接口与数据落库必须打通，为 V2.0 积累高价值修正数据。

4. 模块化文件结构

项目遵循单一职责原则，核心代码与业务逻辑解耦，便于跨项目复用。

HealthAI-Platform/
├── app/
│   └── api/          # 接口层：SSE 流式聊天、Feedback 反馈接口
│       └── chat.py
├── core/           # 智能体核心：LangGraph 状态机与编排逻辑
│   ├── graph.py      # 定义节点与边的流转关系
│   ├── nodes.py      # 处理具体节点逻辑（Router, Retrieval, Tool, Generator）
│   └── state.py    # 定义 AgentState 结构
└── tools/          # 工具层：独立封装业务工具，可跨项目复用
    ├── food_lookup.py  # 食物营养查询工具（SQLAlchemy）
    └── user_tracker.py # 用户记录追踪工具
├── data/           # 数据访问层：隔离数据库操作
│   ├── database.py   # SQLAlchemy 引擎配置
│   ├── models.py     # ORM 模型定义
│   └── crud.py       # 增删改查操作封装
├── utils/          # 通用工具类（Logger 等）
├── raw_data/       # 原始数据目录（.JSON/CSV/PDF）
├── scripts/        # 数据处理脚本（ETL）
│   └── build_food_db.py
├── frontend/       # 前端演示界面
│   └── streamlit_app.py
├── tests/          # 单元测试与集成测试
├── docker-compose.yml # 服务编排配置
├── Dockerfile      # 后端容器化配置
├── requirements.txt # Python 依赖清单
└── .env            # 环境变量配置

架构复用性体现： 1. Tools 独立封装：tools/ 目录下的业务工具不依赖大模型调用方式或具体数据库类型。扩展新项目（如健身助手）时，只需新增工具文件，无需修改核心逻辑。 2. Core 与 Data 解耦：core/nodes.py 仅调用 data/crud.py 的标准方法。更换向量库（如从 ChromaDB 换到 Milvus）只需修改 data/ 目录，Agent 编排逻辑无需变动。 3. API 层纯粹化：api/ 层仅负责透传请求与流式响应，不包含业务逻辑。

5. 版本演进路线

阶段一：单点突破——打造“权威问答”核心（V1.0）

- 目标：聚焦核心痛点，确保健康问答权威性，验证核心链路可行性。

- 落地：搭建 LangGraph + RAG 引擎；录入首批核心“经验层”数据；实现基础文本问答，确保回答有据可查。

- 面试话术：“我的第一步是验证核心链路。我搭建了一个基于权威知识的最小问答系统，确保 AI 给出的每一个字都有据可查。”

阶段二：数据闭环——引入“反馈层”与用户画像（V2.0）

- 目标：让系统具备“认识”用户的能力，建立数据积累机制。

- 落地：开发前端小程序，增加用户注册及身体指标录入；启用“反馈层”数据库，收集点赞/点踩数据；优化 RAG 引擎，支持基于 user_profile 的个性化检索。

- 面试话术：“在核心链路跑通后，我引入了用户画像和反馈机制。系统不再是一视同仁地回答问题，而是开始根据用户的体脂率和目标提供差异化建议。”

阶段三：工具拓展——多模态与外部 API 接入（V3.0）

- 目标：实现从“能聊”到“能用”的跨越，解决餐食分析和周边推荐等实际场景。

- 落地：接入多模态大模型 API，实现“拍照识别餐食卡路里”；增加地图 API 工具节点，实现“查找附近轻食店/健身房”；将新功能无缝集成到对话流。

- 面试话术：“当用户粘性建立后，我开始拓展系统的工具能力。通过 LangGraph 编排多模态模型和外部 API，解决了用户‘今天吃什么’和‘去哪吃’的实际场景需求。”

阶段四：知识自进化——引入 LLM Wiki 与社区沉淀（V4.0）

- 目标：实现“经验交流”和“知识编译”，赋予系统知识自进化能力。

- 落地：上线社区打卡功能，高价值内容流入“反馈层”；引入 LLM Wiki 编译引擎，定期自动扫描并将碎片化知识编译成结构化百科，反哺权威知识库。

- 面试话术：“当系统积累了足够的用户行为数据后，我启动了知识自进化模块。通过 LLM Wiki 自动提炼社区里的高价值实践案例，反哺到权威知识库中，让系统越用越聪明。”

6. 7 天 MVP 极限冲刺计划

Day 1-2：数据基建与双轨分层

- 核心目标：搭建本地数据库环境，完成三大核心数据源的清洗、建表与入库。

- 关键动作：

  - 编写 docker-compose.yml，一键拉起 PostgreSQL 和 ChromaDB。

  - 使用 SQLAlchemy 建表：expert_articles、nutrition_facts、user_feedback。

  - 编写 Python ETL 脚本：解析卫健委 PDF、清洗 GitHub 营养数据 CSV、生成 Embedding 批量写入 ChromaDB。

Day 3-4：核心 Agent 与 LangGraph 状态机

- 核心目标：构建具备意图路由、工具调用和权威检索能力的智能中枢。

- 关键动作：

  - 定义 AgentState 结构。

  - 实现 Router Node（意图判断）、Retrieval Node（RAG 检索 + source_tag）、Tool Node（Function Call 查表）、Generator Node（汇总生成）。

Day 5：接口封装与前端交互

- 核心目标：将后端 Agent 暴露为 API，并搭建极简前端实现流式对话。

- 关键动作：

  - FastAPI：编写 /chat（流式输出）和 /feedback（数据落库）接口。

  - Streamlit：搭建左侧边栏（用户指标录入）与主聊天窗口（流式渲染 + 👍/👎 反馈按钮）。

Day 6：工程化与容器化编排

- 核心目标：将所有服务容器化，实现“一行命令启动整个系统”。

- 关键动作：

  - 编写 Dockerfile，完善 docker-compose.yml 编排四个服务。

  - 配置数据卷（Volumes）持久化与内部网络通信，验证纯净环境启动。

Day 7：破坏性测试、Demo 录制与简历包装

- 核心目标：查漏补缺，并将成果转化为极具竞争力的面试素材。

- 关键动作：

  - 破坏性测试：询问医疗敏感问题验证安全围栏；测试断网/数据库宕机时的降级提示。

  - 录制 Demo：2-3 分钟视频演示“输入指标 → 提问 → AI 调取经验并计算卡路里 → 点赞反馈”全流程。

  - 简历亮点：提炼“7 天落地 MVP”、“双轨数据架构”、“LangGraph 状态机”、“全栈容器化部署”等关键词。

7. 面试准备指南

7.1 项目介绍话术（电梯演讲）

“我基于 LangGraph 和 RAG 架构，独立设计并落地了一个垂直领域的健康智能体。为了验证核心链路，我用 7 天时间完成了一个高可用的 MVP，并制定了后续从个性化推荐到多模态工具调用的完整产品迭代路线图。该项目采用‘双轨数据架构’，融合卫健委权威文件与专家实操经验，通过 RAG + Function Call 实现了低幻觉的健康问答与精确营养计算。”

7.2 技术深水区高频问题

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| LangGraph 状态机设计 | State 包含 messages、user_profile、retrieved_docs；节点包括 Router、Retrieval、Tool、Generator；通过条件边实现复杂业务路由。 |
| RAG 细节实现 | 文本切片保留上下文重叠；使用 sentence-transformers；结合用户画像过滤检索；Prompt 强制 source_tag；无结果时直接拒答防幻觉。 |
| 代码可维护性 | API/Core/Tools/Data 四层解耦；Tools 独立封装不依赖具体实现；Core 与 Data 解耦，更换向量库仅需修改 Data 层。 |
| 工程化难点 | FastAPI 异步与 LangGraph 流式输出集成；Pydantic V2 强类型校验；Docker Compose 多服务编排与数据持久化。 |

7.3 防御性话术

Q: 7 天时间太短，项目肯定有很多 Bug？ > “确实，7 天时间不足以打磨一个完美的 C 端产品。但我做这个 MVP 的核心目的，是验证‘LangGraph + 混合 RAG’这套企业级架构在垂直领域的可行性。在这个 MVP 中，我已经打通了数据清洗、状态机编排、流式响应等最核心的工程链路。至于 UI 细节、高并发优化以及多模态接入，我已经规划在了后续的 V2.0 和 V3.0 版本中。”

8. 路线图的商业与工程价值

- 极度真实：体现了对“第一步干什么、第二步干什么”的清晰思考，避免纸上谈兵。

- 降低风险：无需一次性完成所有功能，即使当前仅完成阶段一，后续规划也能充分展示全局观。

- 产品思维：将复杂功能拆解为用户可感知、技术可落地的阶段性目标，展现高级 AI 工程师稀缺的业务拆解能力。

- 工程化成熟度：从第一天就考虑容器化部署、数据持久化、接口规范，体现成熟的工程师素养。

9. 未来功能规划参考

| 功能模块 | 实现方式 | 对应版本 |
| --- | --- | --- |
| 分析身体成分 | 基于 user_profile 字段（BMI、体脂率等） | V2.0 |
| 每天吃什么/营养餐搭配 | nutrition_facts 数据表 + 精确计算 | V1.0/V2.0 |
| 定制个人计划 | 基于 user_profile 的带过滤条件检索 | V2.0 |
| 打卡记录 | user_feedback 数据表 | V2.0 |
| 经验交流/专家回答 | expert_articles 数据表 + 社区功能 | V4.0 |
| 自动分析餐食卡路里 | Function Call 调用多模态模型 API | V3.0 |
| 附近健身房和轻食餐厅 | 新增 Tool 节点，调用地图 API | V3.0 |
| 健身器材推荐/动作要领 | 新增数据源存入向量库，通过 RAG 检索 | V3.0/V4.0 |
| 周计划/月计划 | 基于 user_profile 和 user_feedback 生成长期规划 | V3.0 |
| 个性化推荐 | 引入推荐算法，基于用户行为数据 | V4.0 |